# BIKERZONE

Application Mobile pour Motards

Documentation Technique & Backlog Produit

Stack Technique:

NestJS | Vue.js 3 | PostgreSQL | MongoDB | Redis | Docker

# TABLE DES MATIÈRES

1. Product Backlog

2. Diagramme de Cas d'Utilisation Global

3. Architecture Technique

4. Plan des Sprints

5. Implémentation Code (Sprints 1-3)

6. Configuration DevOps

# 1. PRODUCT BACKLOG

## EPIC 1: Gestion des Utilisateurs et Authentification

US-001: Inscription utilisateur

En tant que nouveau motard, je veux créer un compte avec mes informations (nom, email, type de moto) pour accéder aux fonctionnalités de l'application.

Critères d'acceptation:

- • Formulaire avec validation email unique

- • Sélection du type de moto (Sport, Cruiser, Touring, Adventure, Custom)

- • Hash du mot de passe avec bcrypt

- • Envoi email de confirmation

Priorité: HAUTE | Story Points: 5

US-002: Connexion et JWT

En tant qu'utilisateur, je veux me connecter de manière sécurisée pour accéder à mon profil.

Critères d'acceptation:

- • Authentification par JWT (Access Token + Refresh Token)

- • Session persistante avec Redis

- • Option 'Se souvenir de moi'

- • Protection CSRF

Priorité: HAUTE | Story Points: 8

US-003: Gestion du profil

En tant qu'utilisateur, je veux gérer mes informations de profil et ma moto pour personnaliser mon expérience.

Critères d'acceptation:

- • Upload photo de profil (Cloudinary/S3)

- • Modification des infos moto (modèle, année, kilométrage)

- • Préférences de notification

Priorité: MOYENNE | Story Points: 5

## EPIC 2: Tutoriels Vidéo par Type de Moto

US-004: Catalogue de vidéos

En tant que motard, je veux accéder à des tutoriels vidéo filtrés par type de moto pour apprendre l'entretien.

Critères d'acceptation:

- • Liste de vidéos avec filtres (type moto, catégorie, niveau)

- • Catégories: Maintenance, Réparation, Pilotage, Accessoires

- • Player vidéo avec contrôles (play/pause, vitesse, qualité)

- • Système de favoris

Priorité: HAUTE | Story Points: 13

US-005: Upload de vidéos (Admin)

En tant qu'administrateur, je veux uploader des vidéos avec métadonnées pour enrichir le catalogue.

Critères d'acceptation:

- • Upload avec progression (Chunked Upload)

- • Compression et transcoding automatique (FFmpeg)

- • Tags multi-types de motos

- • Thumbnail automatique et personnalisé

Priorité: MOYENNE | Story Points: 8

## EPIC 3: Feed Social et Interactions

US-006: Fil d'actualité

En tant qu'utilisateur, je veux voir un feed de publications des autres motards pour rester connecté à la communauté.

Critères d'acceptation:

- • Pagination infinie (lazy loading)

- • Posts avec texte, images (max 5), localisation

- • Système de likes et commentaires

- • Algorithme de tri (récent, populaire, suivis)

Priorité: HAUTE | Story Points: 13

US-007: Création de post

En tant qu'utilisateur, je veux publier du contenu pour partager mes expériences.

Critères d'acceptation:

- • Éditeur de texte avec mentions (@username)

- • Upload multi-images avec preview

- • Ajout de localisation (Google Maps API)

- • Hashtags automatiques

Priorité: HAUTE | Story Points: 8

## EPIC 4: Alertes et Notifications en Temps Réel

US-008: Alertes trafic et police

En tant que motard, je veux recevoir des alertes géolocalisées sur le trafic et les contrôles pour planifier mes trajets.

Critères d'acceptation:

- • Carte interactive avec marqueurs

- • Types d'alertes: Police, Accident, Travaux, Danger route

- • Rayon de notification configurable (5-50 km)

- • Durée de vie des alertes (2h par défaut)

Priorité: HAUTE | Story Points: 13

US-009: Signalement d'alerte

En tant qu'utilisateur, je veux signaler une alerte pour aider la communauté.

Critères d'acceptation:

- • Création rapide avec GPS automatique

- • Validation par d'autres utilisateurs (thumbs up/down)

- • Photo optionnelle

- • Système anti-spam (max 10 alertes/jour)

Priorité: HAUTE | Story Points: 8

US-010: Notifications Push

En tant qu'utilisateur, je veux recevoir des notifications pour rester informé.

Critères d'acceptation:

- • Push mobile (Firebase Cloud Messaging)

- • Types: Alerte proximité, nouveau commentaire, like, mention

- • Paramètres de notification granulaires

- • Badge de compteur

Priorité: MOYENNE | Story Points: 8

## EPIC 5: Réservation de Maintenance

US-011: Recherche de garages

En tant qu'utilisateur, je veux trouver des garages à proximité avec leurs notes pour choisir le meilleur.

Critères d'acceptation:

- • Carte avec filtres (distance, note, spécialité moto)

- • Fiche détaillée (horaires, services, tarifs moyens)

- • Système de notation 5 étoiles + avis

- • Photos du garage

Priorité: HAUTE | Story Points: 13

US-012: Réservation de créneau

En tant qu'utilisateur, je veux réserver un créneau de maintenance en ligne pour gagner du temps.

Critères d'acceptation:

- • Calendrier des disponibilités en temps réel

- • Sélection du type de service (révision, réparation, personnalisation)

- • Confirmation par email et SMS

- • Rappel J-1

Priorité: HAUTE | Story Points: 13

US-013: Gestion des avis

En tant qu'utilisateur, je veux noter et commenter les garages après une visite pour aider les autres.

Critères d'acceptation:

- • Notation après réservation confirmée

- • Critères: Qualité, Prix, Accueil, Délai

- • Upload de photos avant/après

- • Modération des avis suspects

Priorité: MOYENNE | Story Points: 8

US-014: Dashboard garage (Partenaire)

En tant que propriétaire de garage, je veux gérer mes réservations et mon profil pour optimiser mon activité.

Critères d'acceptation:

- • Calendrier de gestion des créneaux

- • Acceptation/refus de réservations

- • Statistiques (taux de remplissage, CA, avis moyens)

- • Gestion des services et tarifs

Priorité: MOYENNE | Story Points: 13

## Tableau Récapitulatif des Story Points

- Epic 1 - Authentification: 18 points

- Epic 2 - Tutoriels Vidéo: 21 points

- Epic 3 - Feed Social: 21 points

- Epic 4 - Alertes: 29 points

- Epic 5 - Maintenance: 47 points

TOTAL: 136 Story Points

# 2. DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION GLOBAL

## Acteurs Principaux:

- • Motard (Utilisateur standard)

- • Garage Partenaire

- • Administrateur

- • Système de Notification (Acteur secondaire)

- • API Géolocalisation (Acteur secondaire)

## Cas d'Utilisation - Motard:

- UC-01: S'inscrire / Se connecter

- UC-02: Consulter des tutoriels vidéo

- UC-03: Publier sur le feed

- UC-04: Interagir avec les posts (like, commentaire)

- UC-05: Signaler une alerte

- UC-06: Consulter les alertes géolocalisées

- UC-07: Rechercher un garage

- UC-08: Réserver un créneau de maintenance

- UC-09: Noter et commenter un garage

- UC-10: Gérer son profil et sa moto

## Cas d'Utilisation - Garage:

- UC-11: Gérer les créneaux de disponibilité

- UC-12: Accepter/Refuser une réservation

- UC-13: Consulter les statistiques

- UC-14: Mettre à jour le profil du garage

## Cas d'Utilisation - Admin:

- UC-15: Gérer les utilisateurs

- UC-16: Uploader et modérer les vidéos

- UC-17: Modérer les alertes et posts

- UC-18: Gérer les garages partenaires

- UC-19: Consulter analytics globales

## Relations entre cas d'utilisation:

- • <<include>>: UC-08 (Réserver) inclut UC-07 (Rechercher garage)

- • <<extend>>: UC-09 (Noter) étend UC-08 (Réserver) - optionnel

- • <<extend>>: UC-04 (Interagir) étend UC-03 (Publier)

- • Généralisation: Motard et Garage héritent de 'Utilisateur'

# 3. ARCHITECTURE TECHNIQUE

## 3.1 Stack Technologique Complète

Backend:

- • Framework: NestJS 10 (TypeScript)

- • ORM: TypeORM pour PostgreSQL, Mongoose pour MongoDB

- • Authentication: Passport JWT + Refresh Tokens

- • Validation: class-validator, class-transformer

- • Documentation: Swagger/OpenAPI

- • WebSocket: Socket.io pour temps réel

- • File Upload: Multer + Cloudinary

- • Email: Nodemailer + SendGrid

- • Scheduling: Bull Queue + Redis

Frontend:

- • Framework: Vue.js 3 (Composition API)

- • State Management: Pinia

- • Router: Vue Router 4

- • UI Library: Vuetify 3 / PrimeVue

- • Maps: Leaflet.js + OpenStreetMap

- • Video Player: Video.js

- • HTTP Client: Axios

- • Build: Vite

- • Mobile: Capacitor pour iOS/Android

Bases de Données:

- • PostgreSQL 15: Données relationnelles (Users, Bookings, Garages)

- • MongoDB 6: Données non structurées (Posts, Comments, Alerts)

- • Redis 7: Cache, sessions, job queues

- • Elasticsearch: Recherche full-text (optionnel)

Infrastructure & DevOps:

- • Containerization: Docker + Docker Compose

- • CI/CD: GitHub Actions / GitLab CI

- • Cloud: AWS (EC2, S3, RDS) ou GCP

- • CDN: Cloudflare

- • Monitoring: Prometheus + Grafana

- • Logging: Winston + ELK Stack

- • API Gateway: Kong (optionnel)

- • Reverse Proxy: Nginx

Services Externes:

- • Push Notifications: Firebase Cloud Messaging

- • SMS: Twilio

- • Maps/Geocoding: Google Maps API / MapBox

- • Payment (futur): Stripe

- • Analytics: Google Analytics + Mixpanel

## 3.2 Architecture Microservices (Optionnelle)

- • Auth Service: Gestion utilisateurs et authentification

- • Video Service: Upload, transcoding, streaming

- • Social Service: Feed, posts, interactions

- • Alert Service: Alertes géolocalisées temps réel

- • Booking Service: Réservations et gestion garages

- • Notification Service: Push, email, SMS

- Communication: RabbitMQ ou Apache Kafka

## 3.3 Modèle de Données Simplifié

PostgreSQL - Schéma:

- • users (id, email, password_hash, name, avatar_url, bike_type, created_at)

- • garages (id, name, address, lat, lng, phone, rating, services, created_at)

- • bookings (id, user_id, garage_id, service_type, date, time, status, created_at)

- • reviews (id, user_id, garage_id, booking_id, rating, comment, created_at)

- • videos (id, title, url, thumbnail, category, bike_types[], views, created_at)

MongoDB - Collections:

- • posts (userId, content, images[], location, likes[], comments[], createdAt)

- • alerts (userId, type, location{lat,lng}, description, image, validations[], expiresAt)

- • notifications (userId, type, content, read, createdAt)

# 4. PLAN DES SPRINTS (6 SPRINTS x 2 SEMAINES)

## SPRINT 1: Fondations & Authentification (18 points)

Objectifs:

- • Setup infrastructure complète (Docker, DB, CI/CD)

- • Backend: API Auth avec JWT et Refresh Tokens

- • Frontend: Pages Login/Register avec validation

- • US-001, US-002, US-003

Livrables:

- ✓ Docker Compose avec tous les services

- ✓ API Auth fonctionnelle + Tests

- ✓ Interface d'authentification responsive

- ✓ CI/CD pipeline configuré

## SPRINT 2: Tutoriels Vidéo (21 points)

Objectifs:

- • Backend: CRUD vidéos + Upload + Transcoding

- • Frontend: Player vidéo avec filtres

- • Admin panel pour upload

- • US-004, US-005

Livrables:

- ✓ API Video avec pagination et filtres

- ✓ Pipeline de transcoding FFmpeg

- ✓ Interface de visualisation avec favoris

- ✓ Admin dashboard basique

## SPRINT 3: Feed Social (21 points)

Objectifs:

- • Backend: CRUD posts avec images et MongoDB

- • Frontend: Feed infini + Création post

- • Système de likes et commentaires

- • US-006, US-007

Livrables:

- ✓ API Social complète

- ✓ Feed avec pagination infinie

- ✓ Formulaire de post avec upload images

- ✓ Interactions temps réel (WebSocket)

## SPRINT 4: Alertes & Notifications (29 points)

Objectifs:

- • Backend: Système d'alertes géolocalisées

- • Frontend: Carte interactive avec marqueurs

- • Notifications Push (FCM)

- • US-008, US-009, US-010

Livrables:

- ✓ API Alerts avec géolocalisation

- ✓ Carte Leaflet avec clustering

- ✓ Service de notifications multicanal

- ✓ Système de validation communautaire

## SPRINT 5: Réservation Maintenance Partie 1 (26 points)

Objectifs:

- • Backend: CRUD Garages + Réservations

- • Frontend: Recherche et liste garages

- • Système de réservation

- • US-011, US-012

Livrables:

- ✓ API Garages avec filtres et notes

- ✓ Interface de recherche avec carte

- ✓ Calendrier de réservation

- ✓ Confirmation email/SMS

## SPRINT 6: Réservation Maintenance Partie 2 & Polish (21 points)

Objectifs:

- • Backend: Système d'avis + Dashboard garage

- • Frontend: Interface garage partenaire

- • Tests E2E et optimisations

- • US-013, US-014

Livrables:

- ✓ Système de notation complet

- ✓ Dashboard garage avec stats

- ✓ Tests automatisés (>80% coverage)

- ✓ Documentation API finale

- ✓ Application prête pour production

# 5. IMPLÉMENTATION CODE (SPRINTS 1-3)

Les fichiers de code complets seront générés dans les prochaines étapes.

Contenu à implémenter:

- • Sprint 1: Structure NestJS + Modules Auth

- • Sprint 2: Module Video + FFmpeg Pipeline

- • Sprint 3: Module Social + WebSocket

- • Frontend Vue.js avec Composition API

- • Docker Compose multi-services

- • Scripts CI/CD GitHub Actions

# 6. CONFIGURATION DEVOPS

## 6.1 Docker Compose (Structure)

Services:

- • api: NestJS backend (port 3000)

- • frontend: Vue.js SPA (port 8080)

- • postgres: PostgreSQL 15 (port 5432)

- • mongodb: MongoDB 6 (port 27017)

- • redis: Redis 7 (port 6379)

- • nginx: Reverse proxy (port 80/443)

- • pgadmin: DB management (port 5050)

## 6.2 CI/CD Pipeline

GitHub Actions Workflow:

- 1. Build: npm install + build backend/frontend

- 2. Lint: ESLint + Prettier

- 3. Test: Jest unit tests + E2E

- 4. Security: npm audit + Snyk

- 5. Docker: Build et push images vers registry

- 6. Deploy: Déploiement automatique sur staging

- 7. Deploy prod: Manuel avec approval

## 6.3 Monitoring & Logging

- • Prometheus: Métriques système et application

- • Grafana: Dashboards de visualisation

- • Winston: Logging structuré

- • Sentry: Error tracking

- • ELK Stack: Centralisation logs (optionnel)

# CONCLUSION

Ce projet BikerZone représente une application moderne full-stack qui démontre:

- ✓ Maîtrise de NestJS et Vue.js 3

- ✓ Architecture microservices et API RESTful

- ✓ Gestion multi-bases de données (PostgreSQL + MongoDB)

- ✓ Temps réel avec WebSocket

- ✓ Géolocalisation et cartographie

- ✓ DevOps avec Docker et CI/CD

- ✓ Méthodologie Agile/Scrum

- ✓ Tests automatisés et qualité du code

L'application est conçue pour être scalable, maintenable et prête pour un environnement de production.

Durée totale estimée: 12 semaines (6 sprints × 2 semaines)

Équipe recommandée: 1 Full-Stack Developer + 1 DevOps (ou 1 personne polyvalente)